韶关市建筑业绿色施工水平评价办法

（征求意见稿）

- 总  则

第一条  为全面落实科学发展观，加强工程建设过程中绿色施工管理，推进我市建筑业的协调、健康、可持续发展，根据住房和城乡建设部制定的《绿色施工导则》、《建筑工程绿色施工评价标准》、省住房和城乡建设厅颁布的《广东省建筑工程绿色施工评价标准》、《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》、《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》等有关推行绿色施工的政策及要求，结合我市实际情况，制定本办法。本办法每年评价一次，由韶关市建筑协会组织实施，评价活动接受市住房和城乡建设管理局的业务监督和指导。

第二条  本办法所称绿色施工水平评价是指在工程项目施工周期内严格进行过程管理，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染的工程。

第三条  开展绿色施工水平评价活动应遵循分类指导、行业推进、企业自愿申报的原则，并由施工、监理、建设单位根据广东省标准《建筑工程绿色施工评价标准》组织评价，市建筑协会组织各阶段评价工作。

- 评审组织

第四条 韶关市建筑业绿色施工水平评价（以下简称“市绿色施工水平评价”）评价工作分三个阶段，一是立项评价，二是实施过程现场检查，三是验收评价，并进行动态管理。

第五条  市建筑协会负责市绿色施工水平评价的组织工作，建立绿色施工专家库，承担对绿色施工水平评价资料和现场评价工作。

- 申报立项

第六条  市绿色施工水平评价申报立项是指在韶关市行政区域内具备一定规模的新建房屋建筑及市政设施等工程，在项目开工前，由施工总承包企业（含联合体）填写《韶关市建筑业绿色施工水平评价申报表》，由各县（市）建筑业协会负责审核，并核对相关资料原件，复印件加盖核对章及签署核对人姓名后由申报单位登录市建筑协会网站进行网上申报。绿色施工水平评价的申报由施工总承包单位（含联合体）负责。

第七条  申报立项必须符合下列条件：

（一）建设规模在3000平方米以上的房屋建筑工程，以及规模较大的市政等土木工程和大型工业工程。

（二）申报工程开工手续齐全。

（三）申报工程应具备较为完善的绿色施工实施方案。

（四）申报工程的绿色施工实施能得到建设、设计、施工、监理等相关单位的支持与配合，且具备开展绿色施工的条件与环境。

（五）在创建市绿色施工水平评价的过程中，能够结合工程特点，组织绿色施工技术攻关和创新。

第八条  申报立项的项目必须提交下列资料：

（一）《韶关市建筑业绿色施工水平评价申报表》

（二）绿色施工实施规划方案。实施规划方案内容包括：明确绿色施工目标，涵盖绿色施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护六个要素要求；

（三）绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理的措施。

- 过程控制

第九条  经市建筑协会公布的立项工程，在绿色施工实施过程中，项目部应开展自评工作，市建筑协会将根据工程规模、工期及绿色施工特点进行不定期抽查。

（一）批次评价。总承包企业根据广东省标准《建筑工程绿色施工评价标准》，对照绿色施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护六个要素中控制项、一般项、优选项条目，按照实际发生条目进行批次评价得分，并将自评情况按要求填入绿色施工要素评价表、绿色施工批次评价汇总表，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

（二）阶段评价。监理单位组织建设单位、施工单位根据广东省标准《建筑工程绿色施工评价标准》，对已公布的立项工程进行过程监督检查，并进行阶段评价。监督检查时间不限，内容为施工过程中有关绿色施工相关内容是否与申报表中预期计划、措施、效益相一致，并作好相应的记录，记录作为是否上报申请评审的依据。阶段评价时间分别在地基与基础、结构工程、装饰装修与机电安装三个阶段工程接近尾声进行，阶段评价主要核查每个批次企业自评得分与实际是否相符，最终形成绿色施工阶段评价汇总表，在工程竣工后形成单位工程绿色施工评价汇总表，汇总结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

（三）单位工程评价。应由建设单位组织，项目施工单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

（四）过程抽查。市建筑协会将在市绿色施工水平评价创建过程中，加强对申报项目实施情况的过程抽查，原则上每个工程中间检查不少于一次。主要抽查批次评价、阶段评价及创建现场绿色施工实施情况。检查中发现评价把关不严的、不符合相关评价标准的将取消参加评价资格。

- 验收评价

第十条  施工总承包单位完成了《韶关市建筑业绿色施工水平评价申报表》中提出的全部内容后，应准备好评价资料，向市建筑协会提出评价验收申请。

第十一条  有下列情形之一的已立项工程，不予验收评审：

1.发生《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的较大事故以上等级的质量、安全事故；

2.不符合国家产业政策，使用国家、省、市主管部门或行业明令禁止使用或者属淘汰的材料、技术、工艺和设备；

3.转包或者违法分包；

4.违反建筑法律法规，被县级以上有关执法部门处罚;

5.发生传染病、食物中毒等群体事故；

6.违反国家、省、市有关“四节一环保”的法律、法规，造成严重的社会影响。

第十二条  提出验收申请的施工总承包单位应提交以下评价资料：

（一）《韶关市建筑业绿色施工水平评价申报表》及立项与开竣工文件；

（二）相关的施工组织设计和绿色施工规划方案；

（三）绿色施工综合总结报告（扼要叙述绿色施工组织和管理及采取的技术、材料、设备等措施，概括过程控制管理中批次评价、阶段评价、单位工程评价、过程抽查的情况，综合分析施工过程中的关键技术、方法、创新点和“四节一环保”的成效以及体会与建议）；

（四）工程质量情况（工程设计、监理、建设单位出具地基与基础和主体结构两个分部工程质量验收的证明）；

（五）综合效益情况（有条件的可以由有关单位出具绿色施工产生的直接经济效益和社会效益）；

（六）工程项目的概况、绿色施工实施过程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备及“四节一环保”创新点等相关内容的录像光盘（一般为10分钟）或PPT幻灯片；

（七）相关绿色施工过程的验证材料，包括通过绿色施工总结出的技术规范、工艺、工法、专利等。

上述文字性的书面资料一份并提供电子版资料一份。

第十三条  市绿色施工水平评价评价的主要内容：

（一）提供的评价资料是否完整齐全；

（二）是否完成了申报实施规划方案中提出的绿色施工的全部内容，对照广东省标准《建筑工程绿色施工评价标准》中相关条目，建立的绿色施工管理评价、环境保护评价、节材与材料资源利用评价、节水与水资源利用评价、节能与能源利用评价、节地与土地资源保护评价六册资料内容。（六册内容要对照广东省标准《建筑工程绿色施工评价标准》中控制项、一般项、优选项内容，将施工中实际发生的条目列入每册内容中，并根据内容附相关文字表述、文件和材料复印件、图片等，影像内容放入多媒体绿色施工成果汇报光盘中）；

（三）绿色施工中各有关主要指标是否达标；

（四）绿色施工采用新技术、新工艺、新材料、新设备的创新点以及对工程质量、工期、效益的影响。

第十四条  市绿色施工水平评价项目评价专家从市建筑协会专家库中遴选。每项水平评价从评价专家库中抽取专家3～5人。

评价专家组应根据评审内容，对绿色施工水平评价实施情况做出综合评价。

第十五条  评价专家实行回避制，评价专家不得聘为评价本单位绿色施工水平评价项目的专家组成员。

第十六条  评价专家必须认真核查绿色施工水平评价承建单位报送的申报资料，并按专家实地查验施工现场的情况，实事求是地提出评审意见。

第十七条  通过验收的工程必须有三分之二及其以上的评价验收专家同意，并形成评审意见后，由评价专家组组长会同全体成员共同签字生效。

第十八条  市绿色施工水平评价项目按绿色施工水平高低分为AA级（75分以上，不含75分）和A级（70分～75分）两个等级。

第十九条  通过评价验收A级以上的市绿色施工水平评价，实行分批动态在韶关市建设与房地产信息网站公示七天，公示无异议后，发文公布结果。

- 激励机制

第二十条  对验收评审通过的市绿色施工水平评价的承建单位、参建单位、监理单位及项目经理和总监理工程师授予“韶关市建筑业绿色施工水平评价项目”荣誉证书，并发文通报表彰。

第二十一条  建设单位应积极支持倡导施工企业开展绿色施工活动，对于达标优良的绿色水平评价应给予奖励；施工企业也应建立相应激励制度，对于创建绿色施工水平评价中有突出贡献的项目部和有关人员，给予相应的奖励。

第七章   附  则

第二十二条  本办法由市建筑协会负责解释。

第二十三条  本办法自公布之日起施行。